⚡ SPORTHUB

Nền tảng Quản lý & Đặt Sân Thể Thao

📋 TÀI LIỆU DỰ ÁN TOÀN DIỆN

| Phiên bản | v1.0 — Final |
| --- | --- |
| Ngày phát hành | 11 tháng 03 năm 2026 |
| Trạng thái | 🟢 Đang triển khai |
| Project Manager | Nguyễn Thị Hoa |
| Tech Lead | Trần Văn Minh |
| Ngân sách | 450,000,000 VND |
| Timeline | Q1 – Q2 2026 (6 tháng) |

# 1. KẾ HOẠCH DỰ ÁN

## 1.1 Tổng Quan Dự Án

| Trường | Thông tin |
| --- | --- |
| Tên dự án | SportHub — Nền tảng Quản lý & Đặt Sân Thể Thao |
| Loại sản phẩm | Web Application (SaaS) |
| Khách hàng mục tiêu | Trung tâm thể thao, câu lạc bộ Tennis/Pickleball/Badminton |
| Thời gian | 6 tháng (Q1–Q2 2026) |
| Ngân sách | 450,000,000 VND |

## 1.2 Mục Tiêu

### Mục tiêu kinh doanh

- Tăng tỷ lệ lấp đầy sân lên 30% trong 6 tháng đầu vận hành

- Giảm thời gian xử lý đặt sân thủ công xuống 80%

- Thu hút 500 thành viên đăng ký trong năm đầu tiên

- Đạt doanh thu gói thành viên 200 triệu VND/tháng sau 12 tháng

### Mục tiêu kỹ thuật

- Uptime hệ thống ≥ 99.5%

- Thời gian phản hồi trang < 2 giây

- Hỗ trợ 1,000 người dùng đồng thời

- CI/CD pipeline hoàn chỉnh với automated testing

## 1.3 Milestones

| # | Milestone | Deadline | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Kickoff & Design Complete | 31/01/2026 | Wireframe, ERD, API spec |
| M2 | Backend API MVP | 28/02/2026 | Auth, Courts, Bookings API |
| M3 | Frontend Alpha | 31/03/2026 | Customer Portal hoạt động |
| M4 | Admin Portal Complete | 30/04/2026 | Đầy đủ tính năng admin |
| M5 | Beta Testing | 15/05/2026 | UAT với 50 người dùng thử |
| M6 | Production Launch | 01/06/2026 | Go-live toàn bộ hệ thống |

## 1.4 Phân Công Nhân Sự

| Vai trò | Tên | Trách nhiệm | Allocation |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Nguyễn Thị Hoa | Điều phối, timeline, stakeholder | 100% |
| Tech Lead | Trần Văn Minh | Kiến trúc, code review, technical decisions | 80% |
| Backend Dev 1 | Lê Hoàng Nam | Auth, Users, Members API | 100% |
| Backend Dev 2 | Phạm Thị Liên | Courts, Bookings, Payments API | 100% |
| Frontend Dev 1 | Đỗ Quang Huy | Customer Portal, Booking Flow | 100% |
| Frontend Dev 2 | Nguyễn Lan Anh | Admin Portal, Dashboard | 100% |
| DevOps | Vũ Đình Khoa | CI/CD, Docker, AWS, Monitoring | 60% |
| QA Engineer | Bùi Thanh Tâm | Test planning, automation, UAT | 100% |

## 1.5 Ngân Sách

| Hạng mục | Chi phí (VND) | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Nhân sự (6 tháng) | 360,000,000 | 80% |
| Hạ tầng AWS/Cloud | 36,000,000 | 8% |
| Công cụ & License | 18,000,000 | 4% |
| Testing & QA | 18,000,000 | 4% |
| Dự phòng (10%) | 18,000,000 | 4% |
| TỔNG CỘNG | 450,000,000 | 100% |

# 2. YÊU CẦU HỆ THỐNG

## 2.1 Yêu Cầu Chức Năng (Functional)

### Module: Xác thực & Phân quyền

| ID | Yêu cầu | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | Đăng ký tài khoản email/SĐT + mật khẩu | P0 |
| FR-AUTH-02 | Đăng nhập email/SĐT + mật khẩu | P0 |
| FR-AUTH-03 | Đăng nhập Google OAuth 2.0 | P1 |
| FR-AUTH-04 | Đặt lại mật khẩu qua email/OTP SMS | P0 |
| FR-AUTH-05 | Admin đăng nhập với 2FA bắt buộc | P0 |
| FR-AUTH-06 | Phân quyền: Guest/Member/Staff/Admin | P0 |

### Module: Đặt Sân (Booking)

| ID | Yêu cầu | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-BOOK-01 | Luồng đặt sân 5 bước: môn → sân → ngày → giờ → xác nhận | P0 |
| FR-BOOK-02 | Tự động tính giá theo thường/peak × thời lượng × % discount | P0 |
| FR-BOOK-03 | Đặt online tạo trạng thái Pending — admin duyệt | P0 |
| FR-BOOK-04 | Admin đặt trực tiếp → Confirmed ngay | P0 |
| FR-BOOK-05 | Admin Approve/Reject đơn online | P0 |
| FR-BOOK-06 | Gửi email/SMS xác nhận sau khi đặt thành công | P1 |
| FR-BOOK-07 | Hủy đặt sân trước 2 giờ, hoàn credit | P1 |
| FR-BOOK-08 | Danh sách chờ (waitlist) khi sân đầy | P2 |

### Module: Thành Viên (Membership)

| ID | Yêu cầu | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| FR-MEM-01 | 3 gói: Basic (500K), Prime (1.2M), VIP (2.5M) | P0 |
| FR-MEM-02 | Mỗi gói: % giảm sân, % giảm shop, credit/tháng, guest pass | P0 |
| FR-MEM-03 | Credit tự động cộng vào đầu chu kỳ | P0 |
| FR-MEM-04 | Credit trừ dần khi thanh toán, không âm | P0 |
| FR-MEM-05 | Cảnh báo email 7 ngày trước khi hết hạn | P1 |

## 2.2 Yêu Cầu Phi Chức Năng (Non-Functional)

| Loại | Yêu cầu | Ngưỡng |
| --- | --- | --- |
| Hiệu suất | Thời gian tải trang (FCP) | ≤ 1.5 giây |
| Hiệu suất | Thời gian phản hồi API (P95) | ≤ 300ms |
| Hiệu suất | Người dùng đồng thời | ≥ 1,000 |
| Khả dụng | Uptime hệ thống | ≥ 99.5% / tháng |
| Khả dụng | Recovery Time Objective (RTO) | ≤ 1 giờ |
| Bảo mật | Giao tiếp HTTPS | Bắt buộc 100% |
| Bảo mật | Password hashing | bcrypt ≥ 12 rounds |
| Bảo mật | Rate limiting API công khai | 100 req/phút/IP |
| UX | Luồng đặt sân hoàn tất | ≤ 5 bước, ≤ 2 phút |
| UX | Responsive design | Mobile ≥ 360px |

# 3. USER STORIES

## 3.1 Personas

| Persona | Mô tả |
| --- | --- |
| 🧑 Khách lẻ (Guest) | Người chơi thể thao chưa đăng ký, đặt sân theo nhu cầu |
| ⭐ Thành viên (Member) | Đã đăng ký gói Basic/Prime/VIP, thường xuyên sử dụng |
| 👔 Nhân viên (Staff) | Tiếp tân, xử lý đặt sân tại quầy |
| 🔧 Quản trị viên (Admin) | Quản lý toàn bộ hệ thống |

## 3.2 Epic: Đặt Sân Online

### US-001: Xem danh sách sân

Là khách lẻ, tôi muốn xem danh sách sân theo môn thể thao, để chọn sân phù hợp.

Tiêu chí chấp nhận:

- Hiển thị sân theo tab: Tất cả / Tennis / Pickleball / Badminton

- Mỗi sân hiển thị: tên, bề mặt, giá thường, giá peak

- Tải trong < 2 giây với tối thiểu 10 sân

### US-002: Đặt sân không cần tài khoản

Là khách lẻ chưa có tài khoản, tôi muốn đặt sân chỉ bằng tên và SĐT, để không mất thời gian đăng ký.

Tiêu chí chấp nhận:

- Không bắt buộc đăng ký để đặt sân

- Chỉ cần: tên, SĐT (email tùy chọn)

- Nhận mã xác nhận (booking ref) sau khi đặt

### US-003: Liên kết tài khoản thành viên

Là thành viên Prime, tôi muốn liên kết tài khoản khi đặt online, để được hưởng 20% giảm giá tự động.

Tiêu chí chấp nhận:

- Nhập SĐT/email để tra cứu tài khoản thành viên

- Hiển thị tên, gói và % giảm giá sau khi liên kết

- Giá cập nhật tức thì sau khi liên kết thành công

### US-004: Dùng credit khi đặt sân

Là thành viên VIP với 500K credit, tôi muốn dùng credit để thanh toán một phần, để tận dụng quyền lợi.

Tiêu chí chấp nhận:

- Hiển thị số credit khả dụng

- Checkbox "Dùng credit" với số tiền tối đa = min(credit, tổng tiền)

- Credit bị trừ ngay khi booking được xác nhận

## 3.3 Epic: Quản Trị Hệ Thống

### US-010: Duyệt đơn đặt sân online

Là nhân viên tiếp tân, tôi muốn xem và duyệt đơn từ website, để xác nhận lịch sân kịp thời.

Tiêu chí chấp nhận:

- Tab "Online" hiển thị tất cả đơn đang chờ

- Badge đỏ thông báo số đơn mới

- Nút Xác nhận/Từ chối với hiệu lực ngay lập tức

- Slot tự động khóa sau khi xác nhận

### US-013: Dashboard tổng quan

Là quản trị viên, tôi muốn xem tổng quan kinh doanh trên một màn hình, để nắm bắt tình hình nhanh.

Tiêu chí chấp nhận:

- 4 số liệu chính: đặt sân hôm nay, đơn chờ, doanh thu, thành viên

- Danh sách đặt sân gần đây (5–10 mục)

- Biểu đồ tỷ lệ online vs trực tiếp

- Dữ liệu realtime, refresh tự động

# 4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## 4.1 Tổng Quan Kiến Trúc

SportHub sử dụng kiến trúc 3-tier truyền thống với Client Layer, Application Layer, và Data Layer, triển khai trên AWS Singapore (ap-southeast-1).

### Layers Kiến Trúc

| Layer | Components | Technology |
| --- | --- | --- |
| Client Layer | Customer Website, Admin Portal | React 18 + TypeScript + Vite |
| API Gateway | Rate limiting, Auth, Load balancing | AWS API Gateway + Nginx |
| Application Layer | REST API, WebSocket Server | Node.js + Express + Socket.io |
| Cache Layer | Session, Rate limit, Pub/Sub | Redis 7 (ElastiCache) |
| Database Layer | Primary data store | PostgreSQL 15 (RDS Multi-AZ) |
| Storage Layer | Static assets, Backups | AWS S3 + CloudFront CDN |

## 4.2 Luồng Dữ Liệu Real-time

Khi khách đặt sân online, hệ thống kích hoạt luồng sau:

- Khách submit form → POST /bookings → API tạo booking với status "pending"

- API emit WebSocket event "booking.created" → Admin nhận badge notification ngay lập tức

- Slot bị lock optimistically trong Redis, ngăn double-booking

- Admin xác nhận → PATCH /bookings/:id/status → status = "confirmed"

- WebSocket emit "booking.confirmed" → Customer nhận notification

- Slot chính thức lock trong PostgreSQL

## 4.3 Cơ Sở Hạ Tầng AWS

| Service AWS | Mục đích | Specification |
| --- | --- | --- |
| EC2 | Application servers (2 AZ) | t3.medium, Ubuntu 22.04 |
| RDS PostgreSQL | Primary database | r6g.large, Multi-AZ, 100GB SSD |
| ElastiCache Redis | Cache & sessions | cache.r6g.large, cluster mode |
| S3 | Static assets & backups | Standard tier, versioning ON |
| CloudFront | CDN cho React apps | Global edge locations |
| ALB | Load balancer | Application Load Balancer |
| Route 53 | DNS management | Hosted zones |
| ACM | SSL/TLS certificates | Auto-renew |

# 5. DATABASE SCHEMA

## 5.1 Bảng Chính

### Table: users

| Column | Type | Constraints | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK, DEFAULT gen_random_uuid() | Khóa chính |
| name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Họ và tên |
| phone | VARCHAR(15) | UNIQUE | Số điện thoại |
| email | VARCHAR(255) | UNIQUE | Email |
| password_hash | VARCHAR(255) |  | Bcrypt hash |
| role | ENUM | DEFAULT 'guest' | guest/member/staff/admin |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Ngày tạo |
| updated_at | TIMESTAMPTZ |  | Ngày cập nhật |

### Table: memberships

| Column | Type | Constraints | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Khóa chính |
| user_id | UUID | FK → users.id, NOT NULL | Thành viên |
| plan | ENUM | NOT NULL ('basic','prime','vip') | Gói đăng ký |
| status | ENUM | DEFAULT 'active' | active/expired/cancelled |
| started_at | DATE | NOT NULL | Ngày bắt đầu |
| expires_at | DATE | NOT NULL | Ngày hết hạn |
| credit_balance | INTEGER | DEFAULT 0 | Số credit (VND) |
| guest_passes | INTEGER | DEFAULT 0 | Guest pass còn lại |

### Table: courts

| Column | Type | Constraints | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | SERIAL | PK | Khóa chính |
| name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Tên sân |
| sport | ENUM | NOT NULL | Tennis/Pickleball/Badminton |
| surface | VARCHAR(50) |  | Loại bề mặt |
| is_indoor | BOOLEAN | DEFAULT false | Trong/ngoài nhà |
| price_normal | INTEGER | NOT NULL | Giá thường (VND/h) |
| price_peak | INTEGER | NOT NULL | Giá peak (VND/h) |
| status | ENUM | DEFAULT 'active' | active/maintenance/inactive |

### Table: bookings

| Column | Type | Constraints | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| id | UUID | PK | Khóa chính |
| ref | VARCHAR(10) | UNIQUE, NOT NULL | Mã đặt sân (SH123456) |
| court_id | INTEGER | FK → courts.id | Sân được đặt |
| customer_id | UUID | FK → users.id, NULLABLE | Thành viên (nếu có) |
| customer_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Tên khách |
| customer_phone | VARCHAR(15) | NOT NULL | SĐT khách |
| booking_date | DATE | NOT NULL | Ngày đặt |
| start_time | TIME | NOT NULL | Giờ bắt đầu |
| duration_hours | DECIMAL(3,1) | NOT NULL | Thời lượng (giờ) |
| base_price | INTEGER | NOT NULL | Giá gốc |
| discount_amount | INTEGER | DEFAULT 0 | Số tiền giảm |
| credit_used | INTEGER | DEFAULT 0 | Credit đã dùng |
| final_price | INTEGER | NOT NULL | Giá cuối |
| status | ENUM | DEFAULT 'pending' | pending/confirmed/rejected/cancelled |
| source | ENUM | DEFAULT 'online' | online/admin |
| created_at | TIMESTAMPTZ | DEFAULT NOW() | Thời điểm tạo |

## 5.2 Indexes

| Index | Table | Columns | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| idx_bookings_court_date | bookings | court_id, booking_date | Tìm slot theo sân và ngày |
| idx_bookings_status | bookings | status, created_at DESC | Lọc đơn pending |
| idx_memberships_user | memberships | user_id, status | Lấy membership của user |
| idx_users_phone | users | phone | Đăng nhập và tìm member |
| idx_courts_sport | courts | sport, status | Lọc sân theo môn |

# 6. THIẾT KẾ API

## 6.1 Thông Tin Chung

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Base URL | https://api.sporthub.vn/v1 |
| Format | JSON (UTF-8) |
| Authentication | Bearer JWT (Authorization header) |
| Rate Limiting | 100 req/phút/IP (public), 1000/phút (authenticated) |
| Versioning | URL path (/v1, /v2) |

## 6.2 Endpoints Tổng Hợp

| Method | Endpoint | Auth | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Public | Đăng ký tài khoản |
| POST | /auth/login | Public | Đăng nhập |
| POST | /auth/refresh | Public | Làm mới access token |
| GET | /courts | Public | Danh sách sân |
| GET | /courts/:id/availability | Public | Lịch trống sân |
| POST | /courts | Admin | Tạo sân mới |
| POST | /bookings | Public | Đặt sân online (→ pending) |
| POST | /bookings/admin | Staff+ | Đặt sân admin (→ confirmed) |
| GET | /bookings | Auth | Danh sách booking |
| PATCH | /bookings/:id/status | Staff+ | Approve/Reject booking |
| DELETE | /bookings/:id | Auth | Hủy booking |
| GET | /members | Admin | Danh sách thành viên |
| GET | /members/:id | Auth | Chi tiết thành viên |
| POST | /members | Admin | Tạo thành viên |
| POST | /members/:id/credit | Admin | Cộng credit thủ công |
| GET | /plans | Public | Danh sách gói thành viên |
| GET | /products | Public | Danh sách sản phẩm shop |
| POST | /orders | Auth | Tạo đơn hàng |
| GET | /analytics/dashboard | Admin | Dữ liệu dashboard |

## 6.3 Format Response Chuẩn

### Success Response

{ "success": true, "data": { ... }, "meta": { "total": 42, "page": 1 } }

### Error Response

{ "success": false, "error": { "code": "SLOT_NOT_AVAILABLE",

"message": "Khung giờ đã được đặt.", "details": { ... } } }

## 6.4 HTTP Status Codes

| Code | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| 200 OK | Thành công, trả về dữ liệu |
| 201 Created | Tạo mới thành công |
| 400 Bad Request | Dữ liệu đầu vào sai |
| 401 Unauthorized | Thiếu hoặc hết hạn token |
| 403 Forbidden | Không có quyền |
| 404 Not Found | Không tìm thấy |
| 409 Conflict | Slot đã đặt, tên trùng |
| 429 Too Many Requests | Vượt rate limit |
| 500 Internal Server Error | Lỗi server |

# 7. TECH STACK

## 7.1 Frontend

| Công nghệ | Phiên bản | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| React | 18.x | UI framework, component model |
| TypeScript | 5.x | Type safety, giảm runtime bugs |
| Vite | 5.x | Build tool nhanh, HMR tức thì |
| Zustand | 4.x | State management nhẹ, không boilerplate |
| TanStack Query | 5.x | Server state, caching, refetch |
| Tailwind CSS | 3.x | Utility-first CSS |
| React Hook Form + Zod | 7.x + 3.x | Form & validation |
| Socket.io-client | 4.x | WebSocket real-time |
| Recharts | 2.x | Biểu đồ dashboard |

## 7.2 Backend

| Công nghệ | Phiên bản | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 20 LTS | Runtime — event-driven tốt cho I/O |
| TypeScript | 5.x | Consistency với frontend |
| Express.js | 4.x | Web framework |
| Prisma ORM | 5.x | Type-safe DB client, migrations |
| Socket.io | 4.x | Real-time booking notifications |
| Bull | 4.x | Job queue: email, SMS, credit renewal |
| Winston | 3.x | Structured logging |
| bcrypt + JWT | latest | Auth & security |

## 7.3 Database & Infrastructure

| Công nghệ | Vai trò |
| --- | --- |
| PostgreSQL 15 | Primary database — ACID, relational |
| Redis 7 | Cache, sessions, rate limit, pub/sub |
| AWS EC2 (t3.medium) | Application servers (2 AZ) |
| AWS RDS PostgreSQL | Managed database, Multi-AZ |
| AWS ElastiCache | Managed Redis |
| AWS S3 + CloudFront | Static assets CDN |
| Docker + GitHub Actions | Containerization + CI/CD |
| Datadog + Sentry | Monitoring + Error tracking |

## 7.4 AI & Tích Hợp Bên Ngoài

| Dịch vụ | Mục đích |
| --- | --- |
| Anthropic Claude API | AI Chat Assistant tư vấn khách hàng 24/7 |
| VNPay Gateway | Thanh toán thẻ nội địa |
| MoMo | Thanh toán ví điện tử |
| ESMS / Twilio | OTP SMS và thông báo booking |
| SendGrid | Email transactional |

# 8. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

## 8.1 Yêu Cầu Hệ Thống

| Tool | Phiên bản tối thiểu | Lệnh kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Node.js | 20.x LTS | node --version |
| npm | 10.x | npm --version |
| Docker Desktop | 4.x | docker --version |
| Git | 2.40+ | git --version |
| PostgreSQL | 15.x (hoặc Docker) | psql --version |

## 8.2 Clone & Cài Đặt

- Clone repository: git clone https://github.com/sporthub-vn/sporthub.git

- Cài dependencies: npm install (từ root directory — npm workspaces)

- Copy env files: cp apps/api/.env.example apps/api/.env

- Khởi động Database: docker-compose -f docker/docker-compose.dev.yml up -d

- Chạy migrations: cd apps/api && npx prisma migrate dev

- Seed dữ liệu mẫu: npx prisma db seed

- Khởi động dev server: npx turbo dev (từ root)

## 8.3 URLs Sau Khi Cài Đặt

| Service | URL | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Backend API | http://localhost:3001 | REST API |
| API Docs | http://localhost:3001/docs | Swagger UI |
| Customer Website | http://localhost:5173 | React app |
| Admin Portal | http://localhost:5174 | React app |
| Prisma Studio | http://localhost:5555 | Database GUI |

## 8.4 Tài Khoản Dev (Sau Khi Seed)

| Role | Email | Mật khẩu |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | admin@sporthub.vn | Admin@123456 |
| Staff | staff@sporthub.vn | Staff@123456 |
| Member (VIP) | member@sporthub.vn | Member@123456 |

# 9. QUY CHUẨN LẬP TRÌNH

## 9.1 Naming Conventions

| Loại | Quy tắc | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Variables & Functions | camelCase | bookingCount, calculatePrice() |
| Classes & Interfaces | PascalCase | BookingService, CourtAvailability |
| Constants | SCREAMING_SNAKE_CASE | MAX_DURATION, PEAK_HOURS_START |
| Enums & Values | PascalCase | BookingStatus.Confirmed |
| Files & Directories | kebab-case | booking-service.ts, use-auth.ts |
| React Components | PascalCase | BookingCard, AdminDashboard |
| CSS Classes | kebab-case (Tailwind) | bg-green-500, text-slate-900 |

## 9.2 Git Conventions

### Branch Naming

| Loại | Format | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Tính năng mới | feature/[mô-tả] | feature/booking-cancellation |
| Sửa lỗi | bugfix/[mô-tả] | bugfix/slot-double-booking |
| Hotfix urgent | hotfix/[mô-tả] | hotfix/payment-timeout |
| Tài liệu | docs/[mô-tả] | docs/api-endpoints |
| Chore | chore/[mô-tả] | chore/update-dependencies |

### Commit Message Format (Conventional Commits)

feat(booking): thêm tính năng hủy đặt sân với hoàn credit

fix(auth): sửa lỗi JWT refresh token hết hạn sớm

docs(api): cập nhật endpoint /bookings/admin

test(membership): thêm unit test tính credit tự động

chore(deps): cập nhật prisma lên 5.10

## 9.3 Code Quality Rules

| Rule | Level | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| TypeScript no-explicit-any | Error | Dùng unknown nếu cần flexible type |
| React hooks exhaustive-deps | Error | Khai báo đầy đủ dependencies |
| No console.log | Warning | Dùng logger thay thế |
| prefer-const | Error | Không dùng let khi không reassign |
| Code coverage | ≥ 80% | Unit + Integration tests |
| PR review | 1 approve | Cần ít nhất 1 reviewer |

# 10. HƯỚNG DẪN DEPLOYMENT

## 10.1 CI/CD Pipeline

Quy trình triển khai tự động qua GitHub Actions khi push lên branch main:

- Chạy linting và type checking (npm run lint && npm run type-check)

- Chạy toàn bộ test suite với coverage report

- Build Docker image và push lên AWS ECR

- Deploy image mới lên EC2 (zero-downtime rolling update)

- Chạy Prisma migrations tự động trên production

- Build React apps và upload lên S3, invalidate CloudFront cache

- Health check tự động sau deploy — rollback nếu fail

## 10.2 Môi Trường

| Môi trường | Branch | Domain | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | feature/* | localhost | Dev local |
| Staging | develop | staging.sporthub.vn | UAT & QA |
| Production | main | sporthub.vn | Live system |

## 10.3 Checklist Trước Deploy Production

- Backup database (AWS RDS snapshot)

- Thông báo team qua Slack #deployments

- Review CHANGELOG và commit messages

- Test staging hoạt động bình thường (≥ 5 phút)

- Kiểm tra monitoring dashboards không có alerts

- Đảm bảo không deploy vào peak hours (17:00–21:00)

## 10.4 Rollback Procedure

Trong trường hợp deploy gặp lỗi nghiêm trọng:

- SSH vào EC2: Xác định image tag cũ từ deployment log

- Pull image cũ: docker pull [ECR_REGISTRY]/sporthub-api:[PREVIOUS_SHA]

- Restart với image cũ: IMAGE_TAG=[PREVIOUS_SHA] docker-compose up -d api

- Verify: curl https://api.sporthub.vn/health → status OK

- Notify team và tạo issue để phân tích nguyên nhân

## 10.5 Monitoring

| Alert | Threshold | Hành động |
| --- | --- | --- |
| API Error Rate | > 1% trong 5 phút | Notify #on-call Slack ngay |
| P95 API Latency | > 1 giây | Notify Tech Lead |
| DB Connection Pool | > 80% | Scale hoặc investigate |
| Disk Usage | > 80% | Expand storage |
| Uptime | < 99.5% / tháng | SLA breach alert |

⚡ SportHub — Tài liệu dự án v1.0 | Bảo mật nội bộ